## Slide 1: Carpooling-Students
Julian Halbmayr
Gabriel Deiac

## Slide 2: Überblick
Rückblick
Ziele
Sprint 2
Live Demo
Herausforderungen
Ausblick

## Slide 3: Rückblick
Übergeordnetes Ziel des Projekts
Entwicklung einer Plattform zur Bildung von Fahrgemeinschaften unter Schüler:innen
Ziel: Kosteneinsparung, Umweltschutz & Vernetzung der Schüler:innen
Jeder Schüler kann sich über die Plattform verfügbare Fahrten anzeigen lassen und diesen beitreten
Ergebnisse aus Sprint 1
Definition der grundlegenden Projektidee und Ziele
Jira zur Verwaltung von Aufgaben und Sprints verwendet
Erstellung eines ersten Design- und Datenbankentwurfs für die Fahrtenübersicht
Offene Punkte nach Sprint 1
Entscheidung über Programmiersprache (z. B. C#, JavaScript, HTML) steht noch aus
Entwicklungsumgebung nicht festgelegt
User Stories noch nicht umgesetzt

## Slide 4: Ziele
Sprintziel
Entwicklung eines funktionierenden Prototyps zur Anzeige und Auswahl verfügbarer Fahrten
Nutzer sollen sich registrieren und anmelden können
Fokus auf Fahrtenübersicht und erste Interaktionsmöglichkeiten
Wichtigste User Stories / Tasks
Home Page
Login- und Registrierungsseite
Join- & Create-Page zum Beitreten und Erstellen von Fahrten
Edit-Page 1 & 2 zur Bearbeitung eigener Fahrten
Overview-Page zur Anzeige aller Möglichkeiten der App
Profilseite zur Verwaltung persönlicher Daten
„Meine Fahrten“-Seite mit Übersicht aller eigenen Fahrgemeinschaften
Shop-Seite (optional) als Idee für spätere Erweiterung

## Slide 5: Sprint 2

## Slide 6: Live Demo

## Slide 7: Herausforderungen / Schwierigkeiten
Einarbeitung in Jira war anfangs ungewohnt – Aufteilung der Aufgaben und Sprintplanung mussten erst verstanden werden
Die zunächst gewählte Kombination aus HTML und JavaScript war nicht durchdacht genug – führte zu Verständnisschwierigkeiten im Team
Umstieg auf eine ASP.NET Web App, da wir damit strukturierter arbeiten können und die Funktionsweise besser verstehen
Zeitverlust durch den Technologie-Wechsel, aber langfristig bessere Umsetzbarkeit

## Slide 8: Ausblick
Einrichtung der Datenbankverbindung
  Verbindung zwischen ASP.NET Web App und z. B. SQL Server / Azure SQL
Implementierung von Microsoft Login
  Anmeldung über Microsoft-Schulaccounts (Azure AD / Microsoft Identity)
Erstellung eines Admin-Accounts
  Für Verwaltung, Anfragen-Freigabe und Rechtevergabe
Benachrichtigungssystem bei Anfragen
  E-Mail oder In-App-Benachrichtigungen bei Beitrittsanfragen zu Fahrten