## Slide 1: Carpooling-Students
Julian Halbmayr
Gabriel Deiac

## Slide 2: Überblick
Rückblick
Ziele & Zielerreichung
Sprintübersicht & Entwicklung
Herausforderungen
Live Demo
Fazit

## Slide 3: Rückblick
Übergeordnetes Ziel des Projekts
Entwicklung einer Plattform zur Bildung von Fahrgemeinschaften unter Schüler:innen
Ziel: Kosteneinsparung, Umweltschutz & Vernetzung der Schüler:innen
Jeder Schüler kann sich über die Plattform verfügbare Fahrten anzeigen lassen und diesen beitreten
Projektverlauf (3 Sprints)
Sprint 1: Ideensammlung, Zieldefinition, erster Entwurf (Design & Datenbank)
Sprint 2: Technologiewahl, technische Umsetzung gestartet, erste Prototypen
Sprint 3: Funktionsimplementierung, Tests
Gelernt aus dem Projekt
Agile Planung mit Jira war hilfreich, aber anfangs ungewohnt
Teamarbeit und klare Aufgabenverteilung entscheidend für Fortschritt
Technische Hürden (z. B. Entscheidung für Razor Pages) konnten erfolgreich gelöst werden

## Slide 4: Ziele
📌 Ursprüngliches Ziel
Entwicklung eines funktionierenden Prototyps zur Anzeige, Auswahl und Verwaltung von Fahrgemeinschaften
✅ Umgesetzte Funktionen (User Stories / Features)
🔐 Login & Registrierung: Sichere Authentifizierung von Nutzer:innen
🧭 Fahrtenübersicht (Overview-Page): Darstellung aller verfügbaren Fahrten mit Details
➕ Create-/Join-Funktionen: Erstellung & Beitritt zu Fahrten möglich
👤 Profilseite: Verwaltung persönlicher Daten
🧾 „Meine Fahrten“-Seite: Übersicht über eigene Fahrten und Mitgliedschaften
🛒 Shop-Seite als optionales Erweiterungselement.
💡 Zusätzliche Ideen / Ausblick
📱 Mobile Optimierung als möglicher nächster Schritt

## Slide 5: Sprintübersicht & Entwicklung
📝 Sprint 1 – Grafische Planung
Erste Skizzen und Entwürfe
Erste User Stories aus Sicht der Nutzer definiert
Aufbau der Benutzeroberfläche geplant
Datenbankstruktur konzipiert und in SQL umgesetzt
🎨 Sprint 2 – UI-Design & Prototyp
Umsetzung des Designs
Erstellung der Grundstruktur der App (Navigation, Seitenlayout)
Erste visuelle Tests und Anpassungen auf Basis von Feedback
🧠 Sprint 3 – Funktionslogik & Code-Behind
Implementierung der gesamten Backend-Logik (C#, Razor Pages)
Login/Registrierung, Fahrtenübersicht, Join/Create
Verbindung zur Datenbank, Funktionstests & Fehlerbehebung

## Slide 6: Herausforderungen / Schwierigkeiten
🧩 Organisatorische Hürden
Einarbeitung in Jira war zunächst ungewohnt
💻 Technologische Herausforderungen
Erstwahl von HTML + JavaScript erwies sich als unstrukturiert und schwer wartbar
🔁 Technologie-Wechsel
Umstieg auf ASP.NET Web App mit Razor Pages
  → Strukturierter, verständlicher, besser für Datenbindung
Allerdings: Zeitverlust durch Umstellung und erneute Einarbeitung
✅ Learnings
Frühzeitige technologische Klarheit ist entscheidend
Strukturierte Tools wie Jira helfen, sobald sie verstanden werden
Ein sauberer technischer Unterbau spart später viel Zeit

## Slide 7: Live Demo

## Slide 8: Fazit
Wir haben erfolgreich eine funktionsfähige Carpooling-Webanwendung mit Login, Fahrtenübersicht, Erstell- und Beitrittsfunktion umgesetzt
Die Arbeit in Sprints hat Struktur gegeben und die Zusammenarbeit im Team gestärkt
Durch den Wechsel zu ASP.NET Razor Pages konnten wir die Komplexität reduzieren und eine bessere Übersicht erreichen
Der technische Fortschritt war sichtbar von Sprint zu Sprint – vom Entwurf bis zur fertigen Anwendung
Herausforderungen wie der Technologie-Wechsel oder das Einarbeiten in Jira haben uns wichtige Praxiserfahrungen gebracht
Insgesamt haben wir viel über Projektplanung, Teamarbeit und Webentwicklung gelernt